运维实施方案V1.0

针对公司目前发展趋势，结合公司现状，根据运维工作方面的缺失：

我们总结出如下六条改进方案。

- 资料文档化

- 自动化演进

- 军事演习

- 流程规范化

- 培训分享

- 工作报告

一 、资料文档化。

新员工入职进入公司后，无法从一个面上了解公司全貌，所有信息都散落在各个相关人员手中，要去收集整理，要去协调各方面，再从细枝末节中了解片面的情况。这样无疑浪费了大量时间。无发尽快投入工作。而且个人经验主义，无法很好的在团队内部推行。因为很多时候因为各种原因，需要一个人独挡一面。但是一旦人员请假，或者人员流失。其他人想协助处理就要耗费很大的精力去熟悉了解。所以首先要把个人经验转化为团队经验，整理为可阅读的团队资料。形成公司内部文档资料，即使由于历史原因或者各种原因的变更整理也需要进行资料化，这样即使经历多种变迁，文档的力量就会展现。使得各个人员能够详细了解当时的各种原因，目的。不必再猜测尝试揣摩。也很好的把个人经验变成团队经验，公司经验。

因为现在我们正在经历快速成长，所以必须将文档化，资料化的理念推行下去。这样虽然会经历短期的不适应及撰写资料带来的时间成本。但长远的看团队的所有价值将会再优秀合适的资料中升华。

所以第一步：目标是整理公司所有相关资料，包括包含运维相关的重点资料，所有线上线下，服务器相关设备设施的资料。再完善资料后再进一步对服务器进行差分整合。合理规划资源。为下一步更好的制定运维规范提高更好的依据，并需要结合公司现状逐步演进。

二 自动化演进

规范，是一个公司壮大的基石，因为人性的各种原因，总是会再日常生活工作中出现各种差错，规范就能很好的约束人性的弱点。由于运维工作的特殊性。经常需要运维工程师在各种高强度环境下进行各种高复杂度的操作，这也造成了各种业界著名的事故故障。自动化演进就是为了避免这种故障。但是自动化演进是一个循序渐进的过程。没有一口吃成的胖子。也没有一步千里的神侠。

因为前期的各种原因，公司的所有发布，备份，升级，巡检等还是处于一种原始的状态。虽然文军在这方面也做了一些尝试。出现了很多值得称赞的地方。但是面对日益纷繁复杂的IT运维来说。我们还很原始。很多工作都是需要我们手动人工的完成。甚至现在和开发人员的升级对接中出现了需要开发人员手动上传的弊病。庆幸的事我们还没有那么严苛的高可用需求。现阶段我们还可以容忍短暂的停机升级。但是这些也必定为日后的故障埋下隐患。所以我们要逐步的从石器时代演进到铁器时代。如果可以我们需要做到业界最先进的智能运维时代。

自动化运维的第一步正如文军所述，规范化才能更好的脚本化自动化。自动化和规范化分两步同时进行，首先经过团队内部商议，考虑到我们还有较多的windows 服务器。我们决定第一步用ansible尽量将现有的发布流程逐渐用脚本化实现。这一步已经由文军协助忠宝实现了大部分。下一步就要形成更具象的脚本。规划由我和文军协助忠宝在六月中旬完成。这也是对他个人的一个成长过程。

考虑到公司现状，运维流程需要逐步和开发测试协商规范定制。不建议想当然的套用已有经验。应该逐步规划出一套适合公司的流程规范，下一步再逐步的将机器信息梳理完善。这些也会逐步再6月中旬完成。第一阶段过后机器的梳理流程肯定已经完成，下一步我们需要将必要业务合并差分，实现高可用，完善备份机制。监控方案也将逐步完善。

下一步我们就会将jenkins引入，并将现有的自动化脚本配合Jenkins发布实现。初步实现可持续化集成，届时将会完善，部署，发布，备份，回滚等机制。监控我们考虑使用zabbix和阿里云监控配合的方式来做。这些工作简化后，团队内部就可以很轻松的应对所有的基础因为工作。也可以腾出人手配合公司其他业务需求。在下一步如果时机成熟，人员技能都由更高的提升的时候，计划逐步将运维工具平台化。如果成熟我们运维团队也可以输出一套完整的运维体系和相关配套的运维平台。

三 军事演习

我曾经遇到一种情况，我们由良好的备份机制，有各种牛逼的人物，有各种理论上成熟的方案。但是有一天我们突然发生了一起宕机事故，大家在搓手不及中，寻找各种解决方案。尝试各种补救办法。最终还是让某个业务中断了几个小时。而且差点丢失一份很重要的数据。

业界也流传各类删库跑路的传闻。这些恰恰就说明了死板的制度的缺陷。制度不可缺失。但制度的实施进化大多数都是在惨痛的教训下完善的。建立军事演习就是在逐步的实验完善以及熟悉各种制度预案的完善程度。为了避免经验话的预案制度和现实脱钩的问题。我建议至少我们一个月进行一次防灾预演。可以在线上线下模拟可能性故障出现的情况。考验团队

的应对能力，比如灾备回复，故障修复，紧急问题处理。这些经验必须生成完善的文档。以备查阅。这样也最大避免个人主义，经验主义的盲目性。让灾备方案成为真正可实施，可传承的优秀的符合公司的最好方案。

灾备预演需要在第一阶段所有自动化脚本完善之后，在合适的时间开始推行。初步计划7月份第一次进行。以后每月不定期，根据本月实际情况，及运维部门需要提出演习需求。但必须要做要坚持做。

四 流程规范化

我们需要的不是一支扛着刀枪剑戟面对面作战的原始部队。我们也无法让每个人都成为神经百战的特种部队，我们团队内有技术专家，有成长的新秀。也有忠实可靠的老兵。我们需要一套基本的制度流程体系来约束指导。而切需要逐步的完善这套体系不断适应我们新的需求。

我们现阶段运维的基本问题如下。

安全问题

1权限混乱

2 安全组混乱

3 系统安全漏洞修复

成本资源问题

1 资源浪费，部署混乱

2 内存使用不合理

3 内网机器使用混乱

4 内网网络不规范

可靠性问题

应用分布不合理, 没有高可用方, 没有冗余方案

效率

发布效率

针对如上问题，我们的初步思路如下，

先行整理所有机器资料部署资料，严格限制线上环境权限，采用脚本话自动化的演进方式提高发布部署效率，限制不必要的权限泄露，逐步将重要单点应用，向集群化部署推进。将安全组以合理的方式调配。修复所有已知系统修复漏洞，一些windows机器修复漏洞后要重启的问题，要提前对应用分流部署。

对于资源调配不合理的情况，逐步和开发配合梳理引用的重要性和非重要性，重点应用应该多机多份高可用部署，重点监控。非重点应用可以单点部署，但会进行相应的监控。这其中可能会因为资源调度产生费用问题。但是更合理的调配才能更优秀的管理。

对于内网服务器，文军已经做了初步梳理，下一步计划将内网所有不必要应用下架，逐步释放资源。配合线上逐步形成开发 测试 预发布 正式 四套环境。各套环境根据需要形成不同的权限体系。

公司内网安全，内网AP隔离。在设备允许的情况下。各个组之间使用不同的AP。各个AP之间有不同的网络访问权限。

关于更细节的流程规范，我们逐步整理细化。基本概念如下

- 运维服务内容及流程

  - 运维巡检方案

  - 问题记录规范

  - 运维文档规范

- 运维服务管理制度规范

  - 运维安全策略

  - 故障级别 故障报告

  - 人员行为规范

- 运维应急服务响应措施

  - 应急基本流程

  - 应急服务响应措施

  - 24小时应急响应方案

  - 预防措施及方案

  - 突发事件应急策略

- 运维资产管理

  - 资产管理报表

  - 资产使用规范

  - 资产申请方案

五 培训分享

开发和运维是不能分割的两个部分，开发和运维是需要合作演进的。没有人能完全兼顾开发和运维的双重责任，这就是我理解的业界最先的运维思想DEVOPS。但是我们公司的现状是开发再做运维再等。我们完全步知道开发在做什么。开发步知道运维在想什么。要上线了就扔过来一个包，一组文件。还都比较紧急。运维苍茫上线。测试急急测通。这样必然留下巨大的架构隐患。因为由中间架构思想环节的缺失。一旦规模性增长必然出现步可预知性的故障。为什么要引进DEVOPS呢。就是要避免这个问题。

培训分享的意义在哪里。公司应当组织一些公司内部产品的选型，架构，技术方案的培训和分享会议。让运维，测试，开发都参与进来。让大家都了解产品进度，发布流程，架构规划，技术重点。这样让各部门也有内部规划安排包括人员，技术，架构方面的准备。那个节点谁该做什么事情，应该提前准备什么技术，什么架构，什么设备。有时候开发的思路不见的在运维和测试上由合理性。大家也可以趁着这种会议相互学习交流，共同成长。每一个员工的成长对公司都是由重大意义的。也是合理规划资源的一种必要。

这种会议建议每月至少两次，由团队内部推选一个人提出一个议题，可以是根据某个项目。也可以是根据我们现行的某种技术。也可以根据某个架构方案等等。当然果涉及保密事宜也可以小面积对某些方案的可行性进行规划。

六 工作报告

让领导知道你在做什么，你怎么思考，怎么规划。下一步的工作怎么做。是一个重要的事情，我希望我们团队，包括我们公司都是一个自我驱动的团体。大家都要各司其职，独挡一面。在这其中会有什么问题，会有什么情况。进度如何。不肯能每个人每个团队，每天不厌其烦的汇报。但是也不能让项目进度和信息共享缺失。也不能让某个点影响整个大局的规划部署。保证所有工作不偏离方向。所以有必要让各级领导了解我们团队动向。知晓团队计划。让领导及时根据公司需求调整目标方案。完善团队中出现的问题。所以我们会每周以周报的形式发送我们团队一周的大致情况。我们的工作进度及工作总体方向。以便在符合公司全局的情况下更好的让公司领导指示批阅工作。