XXXXX安全服务方案

xxxx年xx月

目  录

1	项目背景	1

2	项目目标	1

3	需求分析	1

3.1	信息系统情况	1

3.2	网络安全现状	2

3.3	安全管理现状	3

4	等级保护建设流程	3

4.1	定级备案	5

4.1.1	定级备案原理	5

4.1.1.1	信息系统安全保护等级	5

4.1.1.2	信息系统安全保护等级的定级要素	6

4.1.2	定级流程	7

4.1.3	备案流程	8

4.1.3.1	备案	8

4.1.3.2	备案审核	9

4.2	等级测评	10

4.2.1	等级测评过程	10

4.2.2	阶段性实施计划	11

4.2.2.1	测评准备	11

4.2.2.2	方案编制（测评机构实施）：	12

4.2.2.3	报告编制（测评机构实施）	13

4.2.2.4	安全整改	15

5	安全服务方案	15

5.1	协助定级备案服务	15

5.1.1	服务目的	15

5.1.2	服务内容	15

5.1.3	服务数量	15

5.1.4	服务方式	15

5.1.5	服务成果	15

5.2	等级保护差距分析服务	16

5.2.1	服务目的	16

5.2.2	服务内容	16

5.2.2.1	信息安全技术差距分析	17

5.2.2.2	信息安全管理差距分析	18

5.2.3	服务方式	20

5.2.4	服务数量	20

5.2.5	服务成果	21

5.3	安全加固服务	21

5.3.1	服务目的	21

5.3.2	服务内容	21

5.3.3	服务方式	24

5.3.3.1	准备阶段	25

5.3.3.2	实施阶段	27

5.3.4	服务数量	28

5.3.5	服务成果	28

5.4	网络安全管理体系建设服务	28

5.4.1	服务目的	28

5.4.2	服务方式	29

5.4.3	服务数量	29

5.4.4	服务内容及成果	30

5.4.4.1	安全管理机构设计	32

5.4.4.2	安全管理制度设计	35

5.4.4.3	人员安全管理设计	37

5.4.4.4	信息系统建设管理设计	39

5.4.4.5	系统运维管理设计	44

5.5	辅助测评服务	53

5.5.1	服务目的	53

5.5.2	服务内容	54

5.5.2.1	准备测评相关文档	54

5.5.2.2	现场访谈	54

5.5.2.3	测评整改情况	54

5.5.2.4	安全整改	54

5.6	风险评估	54

5.6.1	服务目的	54

5.6.2	服务内容	55

5.6.3	服务方式	56

5.6.4	服务数量	57

5.6.5	服务成果	57

5.7	漏洞扫描	58

5.7.1	服务对象	58

5.7.2	服务方法	61

5.7.3	服务流程	61

5.7.4	服务内容	61

5.7.5	扫描漏洞类别	63

1.1.1.1 拒绝服务攻击	63

1.1.1.2 远程文件访问	64

1.1.1.3 普通测试	64

1.1.1.4 FTP测试	64

1.1.1.5 CGI攻击测试	64

1.1.1.6 远程获取root	65

1.1.1.7 毫无用处的服务	65

1.1.1.8 后门测试	65

1.1.1.9 NIS测试	65

1.1.1.10 Windows测试	66

1.1.1.11 FINGER攻击测试	66

1.1.1.12 防火墙测试	66

1.1.1.13 SMTP测试	67

1.1.1.14 端口扫描	67

1.1.1.15 RPC测试	67

1.1.1.16 SNMP测试	68

1.1.1.17 默认Unix帐号检测	68

1.1.1.18 对等网络文件共享	68

1.1.1.19 Netware攻击测试	68

1.1.1.20 CISCO攻击测试	68

1.1.1.21 远程获取shell	69

1.1.1.22 windows用户管理测试	69

1.1.1.23 数据库攻击测试	69

1.1.1.24 DNS域名服务测试	69

5.7.6	服务交付成果	69

项目背景

根据“”的要求，需要对xxxx自主运营的信息系统开展安全检查工作。结合xxxx实际信息系统情况、网络情况以及终端情况开展自查、评估、测评等相关工作。

项目目标

本方案设计的核心目标为：按照“xxxxx标准”，基于有效的安全评估，从安全技术体系、安全管理体系、安全服务体系三个层面开展全面的信息安全工作，从而保证业务系统能够长期稳定运行和不断完善和发展，使得xxx顺利完成安全检查工作。

具体包括：

（1）对xxx信息系统开展风险评估工作、等级保护安全工作、终端安全防护和检查工作、、安全自查工作、。

（2）建立满足xxx日常信息安全保障需求的安全风险控制机制，通过第三方机构所提供的专业化安全服务，增强安全防护能力、隐患检测能力和应急响应能力，保障网络和信息系统安全、可靠、稳定运行，最大限度地降低信息安全责任事故发生的可能性。

需求分析

信息系统情况

xxx目前信息系统情况如下：

| 序号 | 所属系统 | 承担业务内容 | 备案情况 | 备案等级 | 设备位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目前xxx共有n个信息系统，均未进行备案和等保测评。

网络安全现状

网络拓扑图如下：

xxx信息系统主要由xxx信息中心机房，和xxx区委机房网络环境，网络情况如上图，均配备有web应用防火墙、IPS、防病毒网关、下一代防火墙和安全态势感知系统等。

安全管理现状

xxx制定了用户安全管理、设备和资产管理、事件责任追究、信息发布审批、安全运维、安全审计、计算机及服务器管理安全组织机构等管理制度，缺乏满足等级保护二级要求的相应安全管理制度，需要针对xxx实际情况制定和编制体系化的安全管理制度。

安全服务内容

本项目服务内容主要结合xxx实际情况，结合“xxx标准”落实各项安全工作。主要服务内容如下：

| 序号 | 检查项 | 检查内容 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |

安全服务方案

2019年度xxxxxxxxx检查工作梳理

根据“XXXXXXXXXXX指标及评分标准”梳理各项检查指标，并确认各项需开展的信息安全工作内容。整理上年度xx检查配套资料，对不符合和不满足指标要求的项进行重新修订。

该项工作完成后编制《XXXXXXXXXXXXXXXXXX迎检文档》

协助定级备案服务

服务目的

根据《信息安全等级保护管理办法》协助xxx完成信息系统定级、备案工作。

服务内容

协助编制《等级保护备案表》和《等级保护定级报告》；

协助完成信息安全工作小组的成立和人员职责的确定；

协助完成定级备案资料的提交和审核工作；

协助完成系统定级的评审工作。

服务数量

在本项目周期内完成1次定级备案工作。

服务方式

通过访谈和按照定级备案流程和规范编制相关文档和资料的提交，直至完成定级备案工作。

服务成果

《等级保护备案表》；

《等级保护定级报告》；

《信息安全等级保护工作小组名单表》。

等级保护差距分析服务

服务目的

信息安全等级保护差距分析就是依据等级保护技术标准和管理规范，比较分析信息系统安全防护能力与等级要求之间的差距。为等级化体系设计和信息安全整改加固提供数据依据。

服务内容

信息安全等级保护差距分析工作分为4个阶段，即准备阶段、调查阶段、合规性检测阶段、差距分析阶段：

准备阶段：完成项目组织、实施方案确定、项目启动等工作；

调查阶段：完成大量的现场资产识别、确认网络拓扑结构、掌握各信息系统的基本情况；

合规性检测阶段：在完成系统调研的基础上，以手工检查和调研访谈的方式，按照等级保护基本要求进行标准合规性检查，获取大量的检测数据供分析使用；

差距分析阶段：汇总分析所获取的各类检测分析数据，以系统为单元，分析信息系统在技术、管理层面与相应等级的安全保护要求的差距，并作为等级保护体系设计的依据。

信息安全等级保护差距分析将对每个定级对象按照其确定的安全保护等级，从以下方面进行评估分析：

| 序号 | 测评类 | 测评项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 物理安全 |
| 2 |  | 网络安全 |
| 3 |  | 主机安全 |
| 4 |  | 应用安全 |
| 5 |  | 数据安全 |
| 6 | 管理要求 | 安全管理制度 |
| 7 |  | 安全管理机构 |
| 8 |  | 人员安全管理 |
| 9 |  | 系统建设管理 |
| 10 |  | 系统运维管理 |

以等级保护基本要求为依据，结合教育行业特点，开发出了一整套差距分析检测工具，本项目将利用该套工具完成相关数据的采集工作。

针对相关信息系统所定的安全等级，按照等级保护标准要求，项目组对信息系统进行相应级别要求的差距分析工作，对每个安全要求项进行检测，判定是否符合要求。在进行标准符合性判定时，依据现场调查和测试所获得的数据进行判断。

本次差距分析将从技术上的物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全和数据安全五个层面和管理上的安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等五个方面分别进行。

信息安全技术差距分析

根据信息系统信息安全技术要求，通过采用人工访谈、工具测试、手工检查进行信息系统主机安全、应用安全、网络安全、物理安全、数据安全的抽样调查，分析在这五个技术方面与等级保护相应级别的差距。

（1）物理安全：通过访谈、文档审查和实地察看的方式针对信息系统所处的物理环境即机房、线路、基础支撑设施等进行标准符合性识别。主要包含：物理位置选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护等方面。

（2）网络安全：采用安全扫描、手动检查、问卷调查、人工问询等方式对评估工作范围内的网络与安全设备、网络架构进行网络安全符合性调查。主要包含：结构安全与网段划分、网络访问控制、网络安全审计、边界完整性检查、网络入侵防范、恶意代码防范、网络设备防护等方面。

（3）主机安全：将通过访谈、检查和测试的方式评估信息系统的主机系统安全保障情况。主要包含：身份鉴别、访问控制、安全审计、系统保护、入侵防护、恶意代码防护、资源控制等方面。

（4）应用安全：采用手动检查、问卷调查、人工问询等方式对信息系统进行应用安全符合性调查。主要包含：身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、软件容错、资源控制等方面。

（5）数据安全：将通过访谈、检查和测试结合的方式评估信息系统的数据安全保障情况。主要检查系统的数据在采集、传输、处理和存储过程中的安全。

信息安全管理差距分析

根据信息系统信息安全管理要求，通过人工访谈、文档分析、现场核查的方式分析安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理，分析在这五个管理方面与等级保护相应级别保护要求的差距。

安全管理制度：将通过访谈和检查的形式评估安全管理制度的制定、发布、评审和修订等情况。主要涉及安全主管人员、安全管理人员、各类其它人员、各类管理制度、各类操作规程文件等对象。

安全管理机构：将通过访谈和检查的形式评估安全管理机构的组成情况和机构工作组织情况。主要涉及安全主管人员、安全管理人员、相关的文件资料和工作记录等对象。

（3）人员安全管理：将通过访谈和检查的形式评估机构人员安全控制方面的情况。主要涉及安全主管人员、人事管理人员、相关管理制度、相关工作记录等对象。

（4）系统建设管理：将通过访谈和检查的形式评估系统建设管理过程中的安全控制情况。主要涉及：系统定级、安全方案设计、产品采购、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付和系统备案等方面。

（5）系统运维管理：将通过访谈和检查的形式评估系统运维管理过程中的安全控制情况。主要涉及安全主管人员、安全管理人员、各类运维人员、各类管理制度、操作规程文件、执行过程记录等对象。

等级保护差距分析：基于技术、管理层面的标准合规性检测结果，根据国家等级保护标准，结合行业规范，针对标准的每项具体要求，从微观角度展开，深入分析我校业务系统与相应等级要求之间的差距，并从宏观角度总结、归纳当前系统的安全保护现状及安全整改需求，为安全规划设计提供依据。

差距分析将包含整体安全分析的内容，在完成对物理、主机、应用、网络、数据和管理等各单元的测试分析后，从计算环境、区域边界和通信网络等方面对单元检测的结果进行验证、分析和整体评价，确认信息系统的整体安全防护能力有无缺失，是否能够对抗相应等级的安全威胁。

服务方式

信息安全等级保护差距分析工作主要通过以下方式进行：

访谈：是指评估人员与系统运维的有关人员就差距分析所关注的问题进行有针对性的询问和交流的过程，该过程可以帮助评估者了解现状、澄清疑问或获得证据；访谈深度（即访谈内容的详细程度）以及访谈的广度（即对系统运维方的员工角色类型以及每种类型中人数的覆盖程度）由评估人员依据不同的分析需要进行选择和判断。

检查：检查是指对评估对象（如规范、机制或行为）进行观察、调查、评审、分析或核查的过程。与访谈类似，该过程可以帮助评估者了解现状、澄清疑问或获得证据。比较典型的检查行为包括：对安全配置的核查、对安全策略的分析和评审等。

分析：结合信息系统的安全保护等级与检测结果进行评价，判断与标准要求的符合程度，以列表形式给出差距分析所发现的安全问题以及风险分析和评价情况。

服务数量

在本项目服务期内提供信息安全等级保护差距分析服务的数量为1次。

服务成果

xxxx信息系统的业务系统差距分析过程中将产生众多文档，其中包括过程文档和结果文档，过程文档即通过检测所完成填写的各问卷调查表，用以支持咨询人员进行差距分析，并形成结果文档：

《信息系统等级保护差距分析报告》

信息系统等级保护差距分析报告主要内容：差距分析是以现场调查和测试所收集的信息为依据，满足等级保护要求为目标，对现有系统安全做出的一种客观的、真实的评价。报告内容包括对xxxx信息系统现有安全防护水平与相应等级之间差距的描述和整改建议等。

风险评估

服务目的

本工作是针对xxx信息系统，从资产、威胁和脆弱性三方面对网络系统、主机系统、数据库系统、应用中间件、应用系统和安全管理进行了综合分析，识别出了其中的风险点，同时对比信息系统与等保相应等级间的差距，并针对性的给出了改进建议。

服务内容

风险评估内容包含：资产识别、威胁识别、脆弱性识别、已有安全措施分析和风险综合分析，识别出当前xxx信息系统的的安全风险，并在评估分析完成后提出风险控制建议。

资产识别主要是对资产进行相对估价，而其估价准则就是依赖于对其影响的分析，主要从保密性、完整性和可用性三方面的安全属性进行影响分析，从资产的相对价值中体现出资产的重要性，以及遭受破坏后所带来影响的严重程度；

威胁识别是对资产所受威胁发生可能性的评估，主要从威胁源的动机和能力两个方面进行分析，识别出信息系统所面临的主要威胁和发生的可能性大小；

脆弱性识别是对资产脆弱程度的评估，主要从脆弱性被利用的难易程度、被利用成功后的严重性两方面安全属性进行分析；

已有安全措施分析是对保障措施的有效性进行的评估活动，主要考虑安全措施在防范威胁、减少信息系统整体脆弱性方面的有效性进行分析；

风险综合分析就是通过综合分析评估后的资产信息、威胁信息、脆弱性信息和安全措施信息，最终生成风险信息。

风险评估的具体流程如下图所示：

服务方式

风险评估服务过程中将采取多种方法和工具，其中包括远程漏洞扫描、现场手工检查、人员面对面沟通交流等方式。具体如下：

调查问卷：在风险评估准备阶段，使用调查问卷的方式，从系统资产、技术和管理等方面了解系统现状，确定评估范围，初步分析系统保障的重要环节和系统面临的安全风险；

人员访谈：在风险评估现场测试阶段，评估人员通过与系统内部开发、维护等人员的访谈，深入了解系统实际的安全状况，为风险评估提供详细数据和资料；

漏洞扫描：针对被测系统范围内的主机系统，使用自动化扫描工具（极光漏洞扫描器）进行漏洞扫描工作，针对扫描过程中发现的高风险漏洞，将进行现场分析和验证，以判断安全漏洞可利用的概率和危害程度；

手工配置核查：通过对软件系统（特别是网络设备系统、操作系统、数据库系统和应用中间件等）的安全配置查看，收集系统的安全配置信息，分析系统面临的安全风险；

其中涉及到的评估工具有：网络抓包工具、协议分析工具、端口扫描工具、主机脆弱性扫描工具、WEB应用扫描工具、配置核查类checklist和配置信息收集脚本文件等。

服务数量

按照xx检查要求分别在上、下半年内开展1次信息安全风险评估服务。

服务成果

评估工作完成后，提交安全风险与差距分析报告，具体文档包括：

《信息系统风险评估综合报告》

该报告为风险评估工作的主体报告，首先描述xxx信息系统的信息系统的安全现状，从资产、威胁和脆弱性三方面对xxx信息系统相关的网络系统、主机系统、数据库系统、应用中间件、应用系统和安全管理进行了综合分析，识别出了其中的风险点，并针对风险点提出了安全建议。

《信息系统风险评估_网络设备手工检查报告》

该报告为风险评估工作的中间过程报告，主要是对网络设备的手工配置核查工作所发现的脆弱点进行了详细的描述，并针对具体的问题提出了安全建议。

《信息系统风险评估_安全设备手工检查报告》

该报告为风险评估工作的中间过程报告，主要是对安全设备的手工配置核查工作所发现的脆弱点进行了详细的描述，并针对具体的问题提出了安全建议。

《信息系统风险评估_主机系统手工检查报告》

该报告为风险评估工作的中间过程报告，主要是对主机系统的手工配置核查工作所发现的脆弱点进行了详细的描述，并针对具体的问题提出了安全建议。

《信息系统风险评估_数据库系统手工检查报告》

该报告为风险评估工作的中间过程报告，主要是对数据库系统的手工配置核查工作所发现的脆弱点进行了详细的描述，并针对具体的问题提出了安全建议。

《信息系统风险评估_应用中间件手工检查报告》

该报告为风险评估工作的中间过程报告，主要是对应用中间件的手工配置核查工作所发现的脆弱点进行了详细的描述，并针对具体的问题提出了安全建议。

《信息系统风险评估_信息系统脆弱性扫描报告》

该报告为xxx信息系统的脆弱性扫描报告，主要是对在此次信息系统扫描评估结果的详细描述，并按高中低漏洞进行了分类。

脆弱性检测及分析

脆弱性检测及分析服务主要是根据已有的安全漏洞知识库，检测网络协议、网络服务、网络设备等各种信息资产所存在的安全隐患和漏洞。扫描的方式可以采用工具进行网络扫描。

服务对象

针对xxx网络安全整体设备的脆弱性检测及分析，扫描内容主要包括：本项目涵盖的业务系统服务器及重要的网络设备，包括服务器、交换机、防火墙等，以对网络设备进行安全漏洞检测和分析，对识别出的能被入侵者用来非法进入网络或者非法获取信息资产的漏洞。

服务方法

脆弱性检测及分析服务方法主要是通过以下两个方面进行确认：

工具检查：通过使用专业的硬件扫描设备对xxx系统服务器及其相关网络安全设备进行脆弱性扫描，获取脆弱性数据；

专家分析：通过高级安全工程师进行专门的分析，确定当前xxx系统服务器及其相关网络安全设备面临的风险。

服务流程

脆弱性检测及分析流程图如下所示:

确定方案

实施方案

系统备份

配置策略

扫描实施

扫描报告

结果分析

漏洞修复

二次复查

服务内容

本项目的脆弱性检测及分析服务主要是通过评估工具以本地扫描的方式对评估范围内的系统和网络进行安全扫描，从多个接入点来查找网络结构、网络设备、服务器主机、数据和用户帐号/口令等安全对像目标存在的安全风险、漏洞和威胁。

脆弱性检测及分析项目包括如下内容:

信息探测类

网络设备与防火墙

RPC服务

Web服务

CGI问题

文件服务

域名服务

Mail服务

Windows远程访问

数据库问题

后门程序

其他服务

网络拒绝服务（DOS）

其它问题

从网络层次的角度来看，扫描项目涉及了如下三个层面的安全问题。

（一）系统层安全

该层的安全问题来自网络运行的操作系统：UNIX系列、Linux系列、Windows系列以及专用操作系统等。安全性问题表现在两方面：一是操作系统本身的不安全因素，主要包括身份认证、访问控制、系统漏洞等；二是操作系统的安全配置存在问题。

身份认证：通过Telnet进行口令猜测等。

访问控制：注册表普通用户可写，远程主机允许匿名FTP登录，FTP服务器存在匿名可写目录等。

系统漏洞：Windows缓冲出溢出漏洞。

安全配置问题：部分SMB用户存在弱口令，管理员帐号不需要密码等。

（二）网络层安全

该层的安全问题主要指网络信息的安全性，包括网络层身份认证、网络资源的访问控制、数据传输的保密与完整性、远程接入、路由系统的安全、入侵检查的手段等。

网络资源的访问控制：检测到无线访问点。

域名系统：ISC BIND SIG资源记录无效过期时间拒绝服务攻击漏洞，Windows DNS拒绝服务攻击。

路由器：cisco IOS Web配置接口安全认证可绕过，路由器交换机采用默认密码或弱密码等。

（三）应用层安全

该层的安全考虑网络对用户提供服务器所采用的应用软件和数据的安全性，包括：数据库软件、WEB服务、电子邮件、域名系统、应用系统、业务应用软件以及其它网络服务系统等。

数据库软件：Oracle Tnslsnr没有配置口令，MSSQL 2000 sa帐号没有设置密码。

电子邮件系统：Sendmail头处理远程溢出漏洞，Microsoft Windows 2000 SMTP服务认证错误漏洞。

为了确保扫描的可靠性和安全性，首先制定扫描计划。计划主要包括扫描开始时间、扫描对象、预计结束时间、扫描项目、预期影响、需要对方提供的支持等等。

扫描漏洞类别

拒绝服务攻击

拒绝服务攻击是通过向攻击目标连续发送信息，使关键系统资源过载，从而使受害工作站或服务器停止部分或全部服务。拒绝服务攻击可能是蓄意的，也可能是偶然的。当未被授权的用户过量使用资源的时候，攻击是蓄意的；当合法用户无意的操作而使得资源不可用时，则是偶然的。应该对两种拒绝服务攻击都采用预防措施。黑客频繁的攻击，特别是在一些宽带网络中，如电信、广电的网络中，这种攻击甚为严重。给ISP与ICP带来一系列的令人头痛的问题：一是这种攻击没有很好的有效的防范措施；二是很难查出攻击是从何处发起的。大部分操作系统（包括NT和种类繁多的UNIX）、路由器和网络组件必须在容易被DOS攻击的地方安装补丁。

拒绝服务攻击的示例包括 SYN Flood Ping Flood 、Smurf、CPU Hong和Windows Out Of  Band (WinNuke)等类型的攻击。

远程文件访问

使用各种方式（如使用“..”攀升路径，在URL后添加多余的/或？等）获得远程文件的访问权。例如“网络神偷”，只是一个远程文件访问工具，它使你能够对电脑进行远程控制，但也可以用来入侵别人的电脑，成为“网络安全终结者”。

普通测试

检测某些软件（如Amanda客户，BIND等）的版本号等一般信息。

FTP测试

FTP是英文File Transfer Protocol(文件传输协议)的缩写，是专门用来传输文件的协议，也就是说通过FTP我们可以在Internet网上的任意两台计算机间互传文件。

FTP测试主要测试与FTP软件相关的一些漏洞，如AIX ftpd缓冲区溢出测试、Linux FTP后门测试等。例如WS-FTp服务器存在堆栈溢出漏洞，匿名用户可以利用受该漏洞影响的FTP命令进行破坏活动。攻击者给受影响的FTP命令传送超长的字符串，如果字符串的长度超过接收内存的空间，多余字符就会覆盖堆栈中的其他内容，破坏堆栈的结构。恶意用户可以借此更改函数的返回地址，这样在这些函数执行的时候，攻击性代码就可以执行。这样，攻击者也就可以破坏系统。

CGI攻击测试

CGI是Common Gateway Interface（公用网关接口）的简称，并不特指一种语言。几乎任何支持标准输入输出的语言都可以称为CGI语言，如Perl，Php，C，VC++等都可以称为CGI语言。CGI安全，主要包括两个方面，一是Web服务器的安全，一是CGI语言的安全。对于不同的CGI语言，我们所说的CGI安全可能有些不同，比如说对于ASP和JSP，我们所说的CGI安全主要是指Web服务器的安全。而对于Php和Perl，我们所说的CGI安全就主要是指CGI语言的安全。

CGI攻击测试是对由CGI程序（如get32.exe）引发的安全漏洞进行测试。

远程获取root

有些攻击手段使得黑客能够远程获取根权限，本类测试就是集中了这些攻击手段对系统进行检测。

毫无用处的服务

系统并不是真的需要这些服务，但它们却能够给黑客提供信息，对系统的安全造成威胁。

后门测试

检查系统中是否被安装了已知的后门程序，如BackOrifice，NetSphere等。

NIS测试

NIS是网络信息服务(Network Information Service)的简称，是一个简单的客户机/服务器数据库系统，在Linux下常常使用它通过网络共享口令和组文件。NIS 由Sun Microsystems 作为其SunOS 操作系统的一部分开发的，在最初被称为“黄页( Yellow pages)”，简称为YP，后来从法律角度考虑，该名字被迫改为NIS 。

NIS漏洞测试主要测试与NIS服务相关的各项安全隐患测试。

Windows测试

WINDOWS测试是指与Windows系统相关的各项测试，如远程读取或修改注册表信息，NetBios端口（135端口）开放带来的安全隐患等。

FINGER攻击测试

一个客户机/ 服务器系统由两个程序构成：一个请求特定资源的客户机和一个提供该资源的服务器。大多数情况下，客户机程序和服务器程序在不同的计算机中运行， Finger服务是一个能提供三种主要类型信息的客户机/服务器系统。Finger功能可以帮助用户查询系统中某一个用户的细节，如其全名、住址、电话号码、登录细节等。finger是UNIX平台上一种很普通的工具，使用它的目的是提供用户在给定系统上的一些有关信息。而一台Unix主机最容易出问题的地方是fingerd，就是finger的守护进程，但它的缺点是提供的消息实在太多了。一个熟练运用finger的人可以在很短的时间内攻破一台fingerd没关的机器，这不是危言耸听，SUN Solaris的fingerd可以提供主机上所有在线用户名，所有用户名，比/etc/passwd更详细的用户信息。例如我对一台SUN机器提出finger请求，查询root情况，如果它的fingerd没有关闭或被替换，它将给攻击者提供了过多的消息。操作系统的设计者认为finger是查询用户用的，当然是输出的信息越详细越好。但是在目前国内用户对口令安全认识还不够的情况下，finger功能就方便了攻击者。除了对主机的finger外，路由器也有finger。尤其是接入路由器，它可以输出当前连接者的用户名及IP地址。实际上也造成了主机用户名的泄露。

Finger攻击测试与Finger服务相关的各项安全隐患测试。

防火墙测试

防火墙是设计用来成为第一道防卫未经授权的用户进入一个私人的网络系统的一块硬件或一个软件（或是两者的结合） 。更普遍地讲，防火墙多用于连接互联网站点，可以把防火墙想象成门卫，所有进入的消息和发出的消息都会被仔细检查以严格遵守选定的安全标准。

测试防火墙软件或设备中可能存在的安全隐患。

SMTP测试

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)即简单邮件传输协议,它是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则,由它来控制信件的中转方式。SMTP协议属于TCP／IP协议族,它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。通过SMTP协议所指定的服务器,我们就可以把E－mail寄到收信人的服务器上了,整个过程只要几分钟。SMTP服务器则是遵循SMTP协议的发送邮件服务器，用来发送或中转你发出的电子邮件。

SMTP问题测试类别中提供的漏洞项，主要用于测试与SMTP相关的软件漏洞测试（如sendmail的缓冲区溢出漏洞等）。

端口扫描

向目标机器的端口发起连接，根据结果判断端口是否打开。

RPC测试

RPC（Remote Procedure Call 的缩写，远程过程调用）是指应用程序对运行在远端计算机上的代码进行功能调用。为实现该调用的请求，在相互协作的计算机之间，需要使用特定的协议支持来对信息数据进行打包、发送和接收。它们广泛 的应用在各种网络服务中，如文件共享服务NFS。有很多漏洞是RPC本身的缺陷导致的， 它们正不停的涌现出来。有很明显的证据表明，1999年末2000年初大规模的分布式拒绝服务攻击中，很多被作为攻击跳板的牺牲品就是因为存在RPC漏洞。在Solar Sunrise事 件期间，对美国陆军广为人知的成功攻击就是因为在数百台国防部的系统中找到了一个 RPC漏洞。

RPC测试主要对各项RPC服务（如portmatter，nfsd，nsemntd等）中存在的漏洞进行测试。

SNMP测试

简单网络管理协议(SNMP)首先是由Internet工程任务组织的研究小组为了解决Internet上的路由器管理问题而提出的。SNMP被设计成与协议无关，所以它可以在IP，IPX，AppleTalk，OSI以及其他用到的传输协议上被使用。SNMP是一系列协议组和规范，它们提供了一种从网络上的设备中收集网络管理信息的方法。SNMP也为设备向网络管理工作站报告问题和错误提供了一种方法。

我国目前的互联网上媒体网络高档关键服务器绝大多数采用的都是sun公司的solaris操作系统，尤以solaris 2.6版本为多，但在这个版本及早期的2.5.1中，有一个容易被系统管理员忽视的而且危害性很大的snmp漏洞，侵入者利用solaris这个snmp漏洞可以洞察服务器上的用户，文件系统，内存，cpu，磁盘占用，系统进程，路由等等资源，同时， 侵入者可以进行远程修改系统标识，杀掉系统进程，杀掉用户，中断网络连接等危害性极大的工作。

默认Unix帐号检测

针对unix系统的一些默认帐号的检测。

对等网络文件共享

如利用IPX等协议时的安全检测。

Netware攻击测试

针对Netware的漏洞的检测。

CISCO攻击测试

这个类型主要针对Cisco公司的路由器、交换机等网络设备的漏洞。

远程获取shell

检测能够利用溢出、配置错误、弱口令等获取远程shell的插件。

windows用户管理测试

主要检测对windows的一些默认用户、简单密码，用户权限等。

数据库攻击测试

数据库安全关系到客户的切身利益，为了保障数据库安全，我们除了检查系统和应用服务漏洞外，还将模拟数据库成员对数据库应用进行脆弱性检测及分析和信息统计。

DNS域名服务测试

DNS服务器的作用是互联网的地址簿，在互联网域名系统中寄生着缺陷。这些缺陷都可能导致在大多数域名系统服务器（DNS)上发生拒绝服务攻击。蓝盾安全扫描系统能准确扫描这些缺陷和漏洞。

服务交付成果

阶段报告在扫描会话完成之后由工具输出扫描报告，对原始数据进行整理生成原始数据报告。

最终报告通过人工和信息库分析最后形成脆弱性检测及分析报告在进行脆弱性检测及分析之后，扫描工具可输出原始数据报告，经数据库统计归类和人工分析之后，形成最终扫描报告。

脆弱性检测及分析工作完成后提交《脆弱性检测及分析结果及分析报告》

安全加固服务

服务目的

以等级保护风险评估报告为依据，根据网络安全特殊需求和业务流程制定安全加固方案，在不影响当前业务开展和xxxx信息系统的整体设计架构的前提下，对信息系统内的操作系统、数据库、应用中间件以及网络与安全设备的安全配置策略进行加强，及时消除因安全漏洞被恶意攻击者利用从而引发的风险。

服务内容

派遣高级系统工程师、安全工程师及资深安全分析师，到现场，在前期信息安全等级保护差距分析工作的基础上，与xxxx相关项目负责人就每台主机、网络设备、操作系统、数据库、应用系统、安全设备等存在的风险进行评估，对存在的各类脆弱性问题进行提炼归纳，提出系统检测报告及安全加固建议，由双方组织交流会，探讨利害关系，确定加固方式，最终由项目服务人员提出最终整改建议方案。

在此基础之上，项目服务人员根据风险分析结果，提供脆弱性分析报告和安全加固方案，并根据加固方案进行或协助进行专业的安全加固。

加固工作将汇同xxxx、系统开发商，网络安全运维厂商等相关单位对各自负责的应用系统、数据库系统、操作系统、网络设备和安全设备的策略配置，逐项进行核实、整改加固。并且在加固完成后再次进行复查确认工作，对加固结果和存在加固风险的问题进行记录备案。

项目服务人员严格依据信息系统安全加固方法进行加固，制定安全加固实施方案。以下是安全加固中的一些主要项：

操作系统加固

Linux操作系统

| 分 类 | 安 全 加 固 方 法 |
| --- | --- |
| 账户及口令安全策略 | 启用加密口令文件/etc/shadow |
|  | 加强账号及口令安全策略 |
|  | 禁用不需要的账号 |
|  | 删除用户建立的过期或无用的账号 |
| 系统文件安全属性 | 设置系统关键文件权限 |
|  | 设置root账号的umask |
| 系统访问安全 | 禁止Ctrl+Alt+Delete重新启动机器 |
|  | 调整系统远程访问协议 |
|  | 限制只有授权用户可以访问at/cron |
|  | 禁止root账号远程登陆ftp服务 |
|  | 限制某些账号可以su到root账号 |
|  | 配置主机防火墙 |
|  | 限制root直接远程登陆 |
|  | 禁止匿名登陆ftp服务器 |
|  | 修改系统在登陆时暴露有关操作系统版本信息 |
|  | 调整服务器的运行级别 |
| 系统开放的服务或端口 | 禁用不必要的ftp服务 |
|  | 禁用不必要的snmp服务并且使用默认的snmp团体名 |
|  | 禁用不必要的syslog服务 |
|  | 禁用系统默认运行级别的/etc/ rc*.d目录中存在不用的服务 |
|  | 关闭其它不需要的服务或端口 |
| 安装包和安全补丁 | 定期安装系统安全补丁 |
|  | 卸载默认安装的不需要的安装包 |
| 系统日志安全配置 | 系统日志安全配置 |
|  | 定期审计系统运行日志 |
|  | 指定专用的syslog服务器记录日志 |
| 其它安全设置 | 打开TCP SYN的保护机制 |
|  | 禁止接收、转发源路由数据包 |
|  | 对系统的资源使用作限制 |
| Linux系统安全补丁 | 升级系统安全补丁 |
|  | 升级应用程序的安全补丁 |

数据库加固

Oracle数据库

| 分 类 | 安 全 加 固 方 法 |
| --- | --- |
| 用户账号及口令策略 | 删除系统中的无用账号 |
|  | 为应用系统创建专用账号 |
|  | 更改默认账户的默认口令 |
|  | 加强自定义账户口令的复杂度 |
|  | 删除系统中无用的方案、表、视图和存储过程 |
|  | 启用口令锁定、口令有效期等功能 |
|  | 限制固定ip访问oracle数据库 |
| 补丁安装 | 升级oracle的安全补丁 |
| 权限设置 | 设置合理的控制文件、数据文件的访问权限 |
|  | 设置合理的应用程序账号的角色和特权 |
|  | 设置合理的备份数据访问权限 |
|  | 开启数据库系统的资源限制功能 |
|  | 合理分配表空间的份额 |
|  | 设置合理的日志文件的访问控制权限 |
| 日志审核 | 打开数据库审计的功能 |
|  | 设置合理的数据库审计选项配置 |
| 安全性 | 设置数据库的归档模式 |
|  | 启用程序监听操作口令 |
|  | 启用加密措施保护通道 |
|  | 制定数据库的安全管理、数据冗余等策略 |

服务方式

采用由项目服务人员提出建设意见，由双方组织交流会，确定优化与加固方式，最终由项目服务人员提出最终优化方案，双方认可优化与加固方案后由项目服务人员组织优化与加固实施的方式。

安全加固流程描述（项目实施中，可以根据实际情况需要，对流程进行调整、合并和展开等）。

确定加固范围：确定实施范围，如应用系统、资产等；

制定加固实施方案：确定实施人员、加固工具、进度计划等，为实施提供指导；

向此次项目负责人汇报：就安全加固实施方案向xxxx汇报，并得到同意；

加固实施：根据安全加固实施方案在xxxx的配合下进行加固实施；

检验加固结果：验证安全加固的有效性；

提交加固报告、总结汇报：总结配置加固实施情况，并进行汇报。

准备阶段

确定加固范围

配置加固范围的确定是确定加固工具和方法、制定进度计划的必要前提，在配置加固实施之前，需要确定本次加固实施范围，在确定配置加固范围时，将主要基于信息安全风险评估和信息安全等级保护差距分析结果，同时与xxxx进行充分沟通和讨论，对安全加固范围进行合理调整，并向xxxx进行汇报。

本次项目配置加固的范围主要包括此次项目范围内的相关资产，具体包括如下方面。

网络设备：指承载应用系统的基础网络设施，如：路由器、交换机等；

安全设备：指对网络和应用提供安全防护的设备，如：防火墙、安全审计等；

主机系统：指承载应用系统的主机操作系统，如：Windows、Linux等；

数据库系统：指对应用系统数据进行管理的数据库系统，如：MSSQL等；

应用中间件系统：指业务应用服务器的中间件，如：IIS等。

确定参与人员

根据确定的配置加固范围和对象类型，分别确定xxxx和项目服务人员安全加固负责人，建立起有效的沟通机制，确保在整个加固过程中保持顺畅的信息交互，及时协调加固过程中出现的问题，保障配置加固顺利进行。

确定加固过程风险控制策略

根据xxxx信息系统的业务连续性要求、应用系统运行稳定性要求等，确定本次配置加固风险控制策略，编制加固方案，并进行汇报，经集体讨论并修改后，打印输出纸版，由xxxx签字批准。

为保证xxxx信息系统的业务连续性，在对网络设备、安全设备、服务器操作系统、数据库以及应用中间件进行安全加固时，将主要采取以下风险控制策略（需要根据实际项目情况进行调整）：

时间选择：为减轻安全加固对网络和主机的影响，加固实施尽量安排在业务量不大的时段或晚上。

应用系统备份和恢复：为防范应用系统在安全加固过程中发生服务终止或数据损坏等情况时影响业务连续性，项目服务人员将协助xxxx对配置加固对象进行系统和数据的备份，并制定针对性的系统恢复流程，一旦在安全加固过程中发生系统中止或数据损坏，项目服务人员将协助xxxx在最短的时间内恢复系统和数据，保证业务连续性。

编制配置安全加固实施方案

项目服务人员根据前期确定的配置加固范围、业务系统安全需求、业务连续性要求、实施人员、风险控制策略等，编制安全加固方案，由xxxx发起会议，双方进行交流，探讨利害关系，确定优化与加固方式，最终确定配置安全加固方案，并由xxxx人批准。

拟制定的配置安全加固方案包括如下方面（需要根据实际项目情况进行调整）。

网络设备配置加固（路由器、交换机等）；

安全设备配置加固（防火墙、IDS、防病毒系统等）；

主机系统配置加固；

数据库系统配置加固；

应用中间件配置加固等。

实施阶段

实施阶段将根据安全加固方案，在不影响xxxx信息系统当前业务开展的前提下，由项目服务人员进行安全加固，加固工作将会同xxxx系统运维相关负责人就每台设备的配置策略，逐项进行核实、整改加固。并且在加固完成后再次进行复查确认工作，对加固结果和存在加固风险的问题进行记录备案。

安全加固实施的主要内容是首先对系统和数据进行备份，然后进行加固操作，最后通过漏洞扫描和人工检测等综合手段检验安全安全优化和配置加固的效果。

服务数量

在本项目服务期内提供1次安全加固服务。

服务成果

此安全加固工作的成果文档是：

《信息系统安全加固方案》

本方案针对xxxx信息系统的具体的安全加固实施方案，其中包括实施流程，加固实施方法等。

《信息系统安全加固风险规避及应急方案》

本方案是针对xxxx在实施安全加固过程中风险的规避及应急处置与恢复措施方法、流程等。

《信息系统安全加固报告》

本方案是对此次加固工作的总结，并对加固后系统残余风险的分析。

网络安全管理体系建设服务

服务目的

以等级保护差距分析结果为依据，依照安全保障体系设计所提及的建设内容，按照等级保护标准要求，制定等级保护管理体系框架，明确管理方针、策略，以及相应的规定、操作规程、业务流程和记录表单；从贴合xxxx信息系统实际业务流程的原则出发，按照等级保护标准对安全管理的要求，编写管理制度文件，并进行反复沟通和修订，确保所制定的文件的适用性，且满足各系统相应保护等级的安全管理要求。通过制定和完善管理制度，明确责任权力，规范操作，加强对人员、设备和业务系统的管理，完备应急响应机制，将显著提升信息安全管理水平，有效控制系统所面临的安全风险，从而确保业务系统的安全、稳定运行。

服务方式

信息安全等级保护制度建设的工作方式主要如下：

调研访谈：采用定制的调研问卷进行访谈，了解xxxx的详细情况，如组织机构（部门设置、人员职务、外部联系和接口）、业务流程（目标、流程、人员、物理位置、外部联系和接口）、信息资产（网络拓扑、主机和设备资料）、内部文件（运维程序、安全管理制度、建设方案）、原有管理相关文件及需遵守的法律法规文件等。

项目会议：安全咨询顾问通过组织差距分析实施人员召开会议，以调研访谈记录和差距分析结果为依据，研究制定安全管理制度框架和编写相应的管理制度。

沟通交流：与xxxx相关人员就管理制度框架、管理制度内容进行反复的沟通、讨论和修订，确保安全管理制度贴合xxxx的业务实际，并满足等级保护标准和相关政策要求。

服务数量

在本项目服务期内提供1次信息安全等级保护体系建设服务。

服务内容及成果

完整的信息安全保障体系应该是安全管理和安全技术实施的结合，两者缺一不可。为了xxxx信息信息系统的多层保护，真正达到信息安全保障目标，下图为xxxx信息网络平台安全管理体系建设模型：

模型最核心的部分就是安全策略，安全策略在整个安全管理体系的设计、实施、维护和改进过程中都起着重要的指导作用，是一切信息安全实践活动的方针和指南。人员、技术和操作三个要素，构成了整个安全管理体系的骨架，从本质上讲，安全策略的全部内容就是对这三个要素的阐述，三个要素中，人是唯一具有能动性的，是第一位的。

在模型的外围，是构成信息安全完整功能的保护、检测、响应和恢复四个环节，信息安全三要素在这四个环节中都有渗透，并最终表现出信息安全完整的目标形态。概括来说，模型各层次间的关系是：在策略核心的指导下，三个要素紧密 结合协同作用，最终实现信息安全的四项功能，构成完整的信息安全体系。模型的核心思想在于：通过人员组织、安全技术以及运行操作三个支撑体系的综合作用，构成一个完整的信息安全管理体系。

在实现安全管理体系的建设的过程中，文档化管理是非常重要的工作。无论是人员管理、资产管理，还是技术管理和操作管理，都应该建立起完备的文档化体系，一方面让安全活动有所依据，另一方面也便于追溯和审查。安全管理体系建设的文档体系应该包括但不限于信息安全方针、策略、政策、规范，实施组织人员管理、资产管理、技术管理和操作运维管理所需的程序、文档、流程及其他围绕安全管理体系建设活动的相关文档。

以风险评估结果为依据，结合业务应用具体情况，建设信息安全运维管理体系，健全安全管理和运维机制，科学有效地控制安全风险，同时培养信息安全人才队伍，整体提升xxxx信息安全保障水平。

依据ISO27001和ISO27002这两个国际标准，严格遵守信息安全等级保护基本要求，结合xxxx信息系统的实际情况，建立信息安全等保管理体系，它是组织在整体或特定范围内建立信息安全方针和目标，以及完成这些目标所用方法的体系。基于对业务风险的认识，信息安全等保管理体系包括建立、实施、操作、监视、复查、维护和改进信息安全等一系列的管理活动，并且表现为组织结构、策略方针、计划活动、目标与原则、人员与责任、过程与方法、资源等诸多要素的集合。

针对xxxx信息安全等级保护制度建设主要包括以下方面内容：

安全管理机构设计

- 设计内容

岗位职责

应有指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组，其最高领导应由单位主管领导委任或授权；

应设立专职的安全管理机构（即信息安全管理工作的职能部门），设立安全主管人、安全管理各个方面的负责人，定义各负责人的职责；

应设立系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员岗位，定义各个工作岗位的职责；

应制定文件，明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和技能要求；

应有日常安全管理工作执行情况的文件或工作记录。

人员配备

应配备一定数量的系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员等；

应配备专职安全管理人员（包括机房管理员、系统管理员、数据库管理员、网络管理员、安全员等重要岗位人员）），职位不可兼任；

应对关键岗位（哪些是关键岗位）进行定期（周期多长？）轮岗。

授权和审批

应授权审批部门及批准人，对信息系统中的关键活动进行审批；

应列表说明须审批的事项（如列表说明哪些事项应经过信息安全领导小组审批，哪些事项应经过安全管理机构审批，哪些关键活动应经过哪些部门双重审批等）、审批部门和可批准人；

审批部门及批准人应明确对关键活动的审批范围（如网络系统、应用系统、数据库管理系统、重要服务器和设备等重要资源的访问，重要管理制度的制定和发布，人员的配备、培训，产品的采购，第三方人员的访问、管理，与合作单位的合作项目等）；

应建立各审批事项的审批程序，按照审批程序执行审批过程；

应建立关键活动的双重审批制度；

不再适用的权限应及时取消授权；

应定期审查、更新需授权和审批的项目；

应记录授权过程并保存授权文档。

沟通和合作

应加强各类管理人员和组织内部机构之间的合作与沟通，定期或不定期召开协调会议，共同协助处理信息安全问题；

信息安全职能部门应定期或不定期召集相关部门和人员召开安全工作会议，协调安全工作的实施；

信息安全领导小组或者安全管理委员会定期召开例会，对信息安全工作进行指导、决策；

应加强与上级主管单位、公安机关、电信公司的合作与沟通，以便在发生安全事件时能够得到及时的支持；

应加强与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织的合作与沟通，获取信息安全的最新发展动态，当发生紧急事件的时候能够及时得到支持和帮助；

应文件说明外联单位、合作内容和联系方式；

应聘请信息安全专家作为常年的安全顾问，指导信息安全建设，参与安全规划和安全评审等。

审核和检查

应由安全管理人员定期进行安全检查，检查内容包括用户账号情况、系统漏洞情况、系统审计情况等（结果文件：安全管理制度、安全检查表格、安全检查报告）；

应由安全管理部门组织相关人员定期进行全面检查，检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等；

应由安全管理部门组织相关人员定期分析、评审异常行为的审计记录，发现可疑行为,形成审计分析报告，并采取必要的应对措施；

应制定安全检查表格实施安全检查，汇总安全检查数据，形成安全检查报告，并对安全检查结果进行通报；

应制定安全审核和安全检查制度规范安全审核和安全检查工作，定期按照程序进行安全审核和安全检查活动。

- 工作成果

1、《xxxx信息安全管理组织机构及职责》

2、《xxxx信息安全管理检查规范》

3、《xxxx信息安全技术检查规范》

安全管理制度设计

- 设计内容

制度体系

应建立由安全政策、安全策略、管理制度、操作规程等构成的信息安全管理制度体系，并定期对安全管理制度体系进行评审；

安全管理制度应制定信息安全工作的总体方针、政策性文件和安全策略等，说明机构安全工作的总体目标、范围、方针、原则、责任等；

应对安全管理活动中的各类管理内容（如物理、网络、主机系统、数据、应用、管理等）建立安全管理制度，以规范安全管理活动，约束人员的行为方式；

应对要求管理人员或操作人员执行的日常管理操作，建立操作规程，以规范操作行为，防止操作失误；

管理制度体系应由安全管理职能部门定期组织相关部门和相关人员，对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定。

制定和发布

安全管理制度应在信息安全领导小组的负责下，组织相关人员制定；

安全管理制度应具有统一的格式风格，并进行版本控制；

应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定；

安全管理制度应经过管理层签发后按照一定的程序以文件形式发布；

安全管理制度应注明发布范围，并对收发文进行登记。

评审和修订

应定期对安全管理制度进行评审和修订，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订；

当发生重大安全事故、出现新的安全漏洞以及技术基础结构发生变更时，应对安全管理制度进行检查、审定和修订；

每个制度文档应有相应负责人或负责部门，负责对明确需要修订的制度文档的维护。

- 工作成果

1、《xxxx信息安全管理文档规范》

2、《xxxx信息安全方针》

3、《xxxx信息安全策略》

人员安全管理设计

- 设计内容

人员录用

应保证被录用的人员具备基本的专业技术水平和安全管理知识；

应对被录用的人员的身份、背景、专业资格和资质进行审查；

应对被录用的人员所具备的技术技能进行考核；

应对被录用的人员说明其角色和职责；

应与被录用的人员签署保密协议；

对从事关键岗位的人员应从内部人员选拔，并定期进行信用审查；

对从事关键岗位的人员应签署岗位安全协议。

人员离岗

应立即终止由于各种原因即将离岗的员工的所有资源访问权限；

应及时取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备；

人员应与机构人事部门办理严格的调离手续，并承诺调离后的保密义务后方可离开。

人员考核

应对所有人员进行全面、严格的安全审查（安全知识、安全技能、操作行为、社会关系、社交活动等）；

应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核；

应对考核结果进行记录并保存；

应对违背安全策略和规定的人员进行惩戒。

安全意识教育和培训

应对各类人员进行安全意识教育；

应告知人员相关的安全责任和惩戒措施；

应制定安全教育和培训计划，对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训；

应针对不同岗位制定不同培训计划（计划包括培训目的、培训方式、培训对象、培训内容、培训时间和地点等，培训内容包含信息安全基础知识、岗位操作规程等）；

应对安全教育和培训的情况和结果进行记录并归档保存。

第三方人员访问管理

第三方人员（如向系统提供服务的系统软、硬件维护人员，业务合作伙伴、评估人员等）应在访问单位资源前与单位签署安全责任合同书或保密协议；

第三方人员对重要区域（如访问主机房、重要服务器或设备、保密文档等）的访问，须提出书面申请，批准后由专人全程陪同或监督，并记录备案（记录第三方人员访问重要区域的进入时间、离开时间、访问区域、访问设备或信息及陪同人等信息）；

对第三方人员允许访问的区域、系统、设备、信息等内容应进行书面的规定，并按照规定执行。

- 工作成果

《xxxx内部工作人员信息安全管理规范》

《xxxx外来人员信息安全管理规范》

信息系统建设管理设计

- 设计内容

系统定级

应参照定级指南，明确信息系统划分的方法；

应参照定级指南，明确信息系统的安全保护等级；

应以书面的形式，定义确定安全保护等级的信息系统的属性，包括使命、业务、网络、硬件、软件、数据、边界、人员等；

应以书面的形式，说明确定一个信息系统为某个安全保护等级的方法和理由；

应组织相关部门和有关安全技术专家，对信息系统的定级结果的合理性和正确性进行论证和审定；

应确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准。

方案设计

应指定和授权专门的部门对信息系统的安全建设进行总体规划，制定近期和远期的安全建设工作计划；

信息系统应根据系统的安全级别选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施；

应根据信息系统的等级划分情况，统一考虑安全保障体系的总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划和详细设计方案，并形成配套文件；

应组织相关部门和有关安全技术专家对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件的合理性和正确性进行论证和审定；

应确保总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等文件必须经过批准，才能正式实施；

应根据安全测评、安全评估的结果，定期调整和修订总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件。（查看：维护记录或修订版本）

产品采购

应指定或授权专门的部门负责产品的采购；

应确保信息安全产品（边界安全设备、重要服务器操作系统、数据库等）的使用符合国家的有关规定；

应确保密码产品的使用符合国家密码主管部门的要求（如《商用密码管理条例》、《计算机信息系统保密工作暂行规定》要求）；

应制定产品采购方面的管理制度明确说明采购过程的控制方法和人员行为准则；

应预先对产品进行选型测试，确定产品的候选范围，并定期审定和更新候选产品名单。

软件开发

应确保系统软件开发环境与实际运行环境物理分开；

应确保系统开发文档由专人负责保管，系统开发文档（如软件设计和开发程序文件、测试数据、测试结果、维护手册等）的使用受到控制；

应制定开发方面的管理制度明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则；

应确保开发人员和测试人员的分离，测试数据和测试结果受到控制；

应确保提供软件设计的相关文档（应用软件设计程序文件、源代码说明文档等）和软件使用指南或操作手册和维护手册；

应有专门的部门和负责人，确保对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准。

软件外包开发

应与软件开发单位签订协议（如软件开发协议和软件开发安全协议），明确知识产权的归属和安全方面的要求，规范软件开发单位的责任、开发过程中的安全行为、开发环境要求、软件质量、开发后的服务承诺等内容；

应根据协议的要求检测软件质量（如验收测试等）；

应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码；

应要求开发单位提供技术支持、技术培训和服务承诺；

应要求开发单位提供软件设计的相关文档和使用指南，如需求分析说明书、软件设计说明书、软件操作手册等开发文档以及用户培训计划、程序员培训手册等后期技术支持文档。

工程实施

应指定或授权专门的人员或部门，按照工程实施方案的要求对工程实施过程进行进度和质量控制；是否将控制方法和工程人员行为规范制度化，是否要求工程实施单位提供其能够安全实施系统建设的资质证明和能力保证；

应与工程实施单位签订与安全相关的协议（如工程安全建设协议），约束工程实施单位的工程实施行为；

应制定详细的工程实施方案（其中规定了工程时间限制、进度控制、质量控制等方面内容）控制实施过程，并要求工程实施单位能正式地执行安全工程过程；

应制定工程实施管理制度，明确说明工程实施过程的控制方法（如内部阶段性控制或外部监理单位控制）和实施参与人员的各种行为准则。

测试验收

应指定或授权专门的部门，负责系统测试验收的管理，对测试过程（包括测试前、测试中和测试后）进行文档化要求和制度化要求，并按照管理制度的要求完成系统测试验收工作；

信息系统正式运行前，应委托第三方测试机构根据设计方案或合同要求对信息系统进行独立的安全性测试验收；

应在测试验收前根据设计方案或合同要求等制订测试验收方案，测试验收过程中详细记录测试验收结果，形成测试验收报告；

应委托公正的第三方测试机构对系统进行测试，并出具测试报告；

应制定系统测试验收方面的管理制度，明确说明系统测试验收的控制方法和人员行为准则；

应组织相关部门和相关人员，对系统测试验收报告进行审定，没有疑问后由双方签字。

系统交付

应指定或授权专门的部门负责系统交付的管理工作，并按照管理制度的要求完成系统交付工作；

各个系统使用单位应明确系统的交接手续，并按照交接手续完成交接工作；

系统建设方应对委托建设方的运维技术人员进行培训；

系统建设方应提交系统建设过程中的文档（如系统建设方案）和指导用户进行系统运行维护的文档（如服务器操作规程书）以及系统培训手册等文档；

系统建设方应进行服务承诺，并提交服务承诺书，确保对系统运行维护的支持；

应制定系统交付方面的管理制度，明确说明系统交付的控制方法和人员行为准则。

系统备案

应将系统定级、系统属性等材料指定专门的人员或部门负责管理，并控制这些材料的使用；

应将系统等级和系统属性等资料报系统主管部门备案；

应将系统等级、系统属性、等级划分理由及其他要求的备案材料报相应公安机关备案。

安全服务商选择

应确保安全服务商的选择符合国家的有关规定：对信息系统进行安全规划、设计、实施、维护、测评等服务的安全服务单位必须符合国家有关规定，具备相关资质。

- 工作成果

《xxxx信息系统建设/升级改造安全等级保护管理规范》

系统运维管理设计

- 设计内容

环境管理

应配备专门的物理安全负责人或专门的部门，定期对机房供配电、空调、温湿度控制等进行维护管理；

应配备机房安全管理人员（即机房值守人员），对机房的出入、服务器的开机或关机等工作进行管理；

应建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境安全等方面作出规定；

应加强对办公环境的保密性管理，包括如工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙和不在办公区接待来访人员等；

应有指定的部门负责机房安全，并配置电子门禁系统，对机房来访人员实行登记记录和电子记录双重备案管理；

应对办公环境的人员（即机房工作人员）行为，如工作人员离开座位应确保终端计算机退出登录状态和桌面上没有包含敏感信息的纸档文件等作出规定（即办公环境管理文档）；

应有机房基础设施维护记录，记录维护日期、维护人、维护设备、故障原因、维护结果等方面内容。

资产管理

应建立信息资产安全管理制度，规定信息系统资产管理的责任人员（如资产管理员）或责任部门，并规范资产管理和使用的行为（即资产管理文档化和制度化）；

应编制并保存与信息系统相关的资产、资产所属关系、安全级别和所处位置等信息的资产清单；

应根据资产的重要程度对资产进行定性赋值和标识管理，根据资产的价值选择相应的管理措施；

应规定信息分类与标识的原则和方法（如根据信息的重要程度、敏感程度或用途不同进行分类），并对信息的使用、存储和传输作出规定。

介质管理

应建立介质安全管理制度，对介质的存放环境、使用、维护和销毁等方面作出规定；

应对介质的存放环境采取保护措施，防止其被盗、被毁、被未授权修改以及信息的非法泄漏，并对介质的存放环境指派专人管理；

应有介质的归档和查询记录，并对存档介质的目录清单定期盘点；

对于需要送出维修或销毁的介质，应首先清除介质中的敏感数据，防止信息的非法泄漏；

应根据数据备份的需要对某些介质实行异地存储，存储地的环境要求和管理方法应与本地相同；

应根据所承载数据和软件的重要程度对介质进行分类和标识管理，并实行存储环境专人管理；

应对介质的物理传输过程中人员选择、打包、交付等情况进行控制；

应对存储介质的使用过程、送出维修以及销毁进行严格的管理，保密性较高的信息存储介质未经批准不得自行销毁；

必要时应对重要介质的数据和软件采取加密存储，对带出工作环境的存储介质进行内容加密和监控管理；

应对存放在介质库中的介质定期进行完整性（如数据是否损坏或丢失）和可用性（如介质是否受到物理破坏）检查，确认其数据或软件没有受到损坏或丢失。

设备管理

应对信息系统相关的各种设备、线路等指定专人或专门的部门定期进行维护管理；

应对信息系统的各种软硬件设备的选型、采购、发放或领用等过程建立基于申报、审批和专人负责的管理制度；

应对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用进行规范化管理；

应对带离机房或办公地点的信息处理设备进行控制；

应按操作规程实现服务器的启动/停止、加电/断电等操作，加强对服务器操作的日志文件管理和监控管理，并对其定期进行检查；

应建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，对软硬件维护进行有效的管理，包括明确维护人员的责任、涉外维修和服务的审批、维修过程的监督控制等；

应在安全管理机构统一安全策略下对服务器进行系统配置和服务设定，并实施配置管理。

监控管理

应进行主机运行监视，包括监视主机的CPU、硬盘、内存和网络等资源的使用情况；

应对分散或集中的安全管理系统的访问授权、操作记录、日志等方面进行有效管理；

应严格管理运行过程文档，其中包括责任书、授权书、许可证、各类策略文档、事故报告处理文档、安全配置文档、系统各类日志等，并确保文档的完整性和一致性。

网络管理

应指定专人对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作；

应根据厂家提供的软件升级版本，对网络设备进行更新，并在更新前对现有的重要文件进行备份；

应进行网络系统漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补；

应保证所有与外部系统的连接均应得到授权和批准；

应建立网络安全管理制度，对网络安全配置、网络用户以及日志等方面作出规定；

应对网络设备的安全策略、授权访问、最小服务、升级与打补丁、维护记录、日志以及配置文件的生成、备份、变更审批、符合性检查等方面做出具体要求；

应规定网络审计日志的保存时间以便为可能的安全事件调查提供支持；

应明确各类用户的责任、义务和风险，并按照机构制定的审查和批准程序建立用户和分配权限，定期检查用户实际权限与分配权限的符合性；

应对日志的备份、授权访问、处理、保留时间等方面做出具体规定，使用统一的网络时间，以确保日志记录的准确；

应通过身份鉴别、访问控制等严格的规定限制远程管理账户的操作权限和登录行为；

应定期检查违反规定拨号上网或其他违反网络安全策略的行为。

安全管理

应指定专人对系统进行管理，删除或者禁用不使用的系统缺省账户；

应制定系统安全管理制度，对系统安全配置、系统帐户以及审计日志等方面作出规定；

应对能够使用系统工具（如脆弱性扫描工具）的人员及数量进行限制和控制；

应定期安装系统的最新补丁程序，并根据厂家提供的可能危害计算机的漏洞进行及时修补，并在安装系统补丁前对现有的重要文件进行备份；

应根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略，系统访问控制策略用于控制分配信息系统、文件及服务的访问权限；

应对系统账户进行分类管理，权限设定应当遵循最小授权要求；

应对系统的安全策略、授权访问、最小服务、升级与打补丁、维护记录、日志以及配置文件的生成、备份、变更审批、符合性检查等方面做出具体要求；

应规定系统审计日志的保存时间以便为可能的安全事件调查提供支持；

应进行系统漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞进行及时的修补；

应明确信息系统管理中各类用户的责任、义务和风险，对系统账户的登记造册、用户名分配、初始口令分配、用户权限及其审批程序、系统资源分配、注销等作出规定；

主管部门应对于账户安全管理的执行情况进行检查和监督，定期审计和分析用户账户的使用情况，对发现的问题和异常情况进行相关处理。

恶意代码防范

应提高所有用户的防病毒意识，告知及时升级防病毒软件；

员工应在读取移动存储设备（如软盘、移动硬盘、光盘）上的数据以及网络上接收文件或邮件之前，先进行病毒检查，对外来计算机或存储设备接入网络系统之前也要进行病毒检查；

应指定专人对网络和主机进行恶意代码检测并保存检测记录；

应建立恶意代码防范管理制度，对防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、定期汇报等作出明确管理规定；

应建立恶意代码集中防护的安全管理中心，确保整个网络统一配置、统一升级、统一控制；

应定期检查信息系统内各种产品的恶意代码库的升级情况并进行记录，对主机防病毒产品、防病毒网关和邮件防病毒网关上截获的危险病毒或恶意代码进行及时分析处理，并形成书面的报表和总结汇报。

密码管理

应建立密码使用管理制度，密码算法和密钥使用应符合国家密码管理规定。

变更管理

系统运维部门应确认系统中将发生的变更，并制定变更方案；

系统运维部门应建立变更管理制度，重要系统变更前，应向主管领导申请，变更方案经过评审、审批后方可实施变更；

系统变更情况应向所有相关人员通告；

系统运维部门应建立变更控制的申报和审批文件化程序，变更影响分析应文档化，变更实施过程应记录，所有文档记录应妥善保存；

中止变更并从失败变更中恢复程序应文档化，系统运维部门应明确过程控制方法和人员职责，必要时恢复过程应经过演练。

备份与恢复

系统管理员、数据库管理员和网络管理员，应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等；

应规定相关管理人员备份信息的备份方式（如增量备份或全备份等）、备份频度（如每日或每周等）、存储介质、保存期等；

信息系统主管部门应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略，备份策略应指明备份数据的放置场所、文件命名规则、介质替换频率和将数据离站运输的方法；

应指定相应的负责人，定期维护和检查备份及冗余设备的状况，确保需要接入系统时能够正常运行；

应根据设备备份方式，规定备份及冗余设备的安装、配置和启动的流程；

应建立控制数据备份和恢复过程的程序，备份过程应记录，所有文件和记录应妥善保存；

应根据系统级备份所采用的方式和产品，建立备份设备的安装、配置、启动、操作及维护过程控制的程序，记录设备运行过程状况，所有文件和记录应妥善保存；

应定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性，确保可以在恢复程序规定的时间内完成备份的恢复。

事件处置

所有用户均有责任报告自己发现的安全弱点和可疑事件，但任何情况下用户均不应尝试验证弱点；

应制定安全事件报告和处置管理制度，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责；

应分析信息系统的类型、网络连接特点和信息系统用户特点，了解本系统和同类系统已发生的安全事件，识别本系统需要防止发生的安全事件，事件可能来自攻击、错误、故障、事故或灾难；

应根据国家相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法，根据安全事件在本系统产生的影响，将本系统计算机安全事件进行等级划分；

应制定安全事件报告和响应处理程序，确定事件的报告流程，响应和处置的范围、程度，以及处理方法等；

应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训，制定防止再次发生的补救措施，过程形成的所有文件和记录均应妥善保存；

对造成系统中断和造成信息泄密的安全事件，应采用不同的处理程序和报告程序。

应急预案

在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案，应急预案框架应包括启动预案的条件、应急处理流程、系统恢复流程和事后教育和培训等；

从人力、设备、技术和财务等方面确保应急计划的执行足够的资源保障；

对系统相关的人员进行培训，使之了解如何及何时使用应急预案中的控制手段及恢复策略，对应急预案的培训至少每年举办一次；

定期展开应急预案的演练，根据不同的应急恢复内容，确定演练的周期；

规定应急预案需要定期审查和根据实际情况更新的内容，并按照执行。

- 工作成果

1、《xxxx机房安全管理规范》

2、《xxxx存储介质安全管理规范》

3、《xxxx网络安全运维管理规范》

4、《xxxx系统安全运维管理规范》

5、《xxxxIT设备安全管理规范》

6、《xxxxIT资产管理规范》

7、《xxxx风险评估管理规范》

8、《xxxx内部审核管理规范》

9、《xxxx病毒防护管理规范》

10、《xxxx信息系统用户终端管理规范》

11、《xxxx补丁管理规范》

12、《xxxx安全配置管理规范》

13、《xxxx安全配置管理流程》

14、《xxxx配置变更管理规范》

15、《xxxx配置变更流程》

16、《xxxx信息系统日志管理规范》

17、《xxxx信息系统备份管理规范》

辅助测评服务

服务目的

协助xxxx完成测评工作，保障通过信息安全等级二级测评。

服务内容

准备测评相关文档

完成信息系统基本情况调查表格；

准备测评所需资料：总体描述文件、详细描述文件、定级报告、自查报告和等级测评报告（如果曾做过的话），以及安全需求分析报告、安全总体方案、系统验收报告等信息系统设计和建设过程的文档。

现场访谈

在测评机构进行现场测评过程中，提供跟踪，讲解信息系统建设和安全情况，对访谈内容进行详细解答，通过根据测评项逐项核实和确认测评内容。

协助完成信息安全等级保护测评调研表的填写内容。

协助完成测评各项评分项目的内容；、

协调完成各项评分项目的资料文件的说明；

测评整改情况

根据测评机构的测评情况，编制测评整改情况表，以及测评整改情况报告。

安全整改

针对测评情况，梳理部分符合和不符合项目，对不能满足要求的项目进行逐项确认，并确定整改方案，并按照要求完成整改工作。

应急预案编制

xxx根据xxx业务特点，结合组织机构职能、网络与信息安全现状和信息系统情况，编制《应急预案》，建立应急响应组织以及预防、预警机制，针对信息系统特点和可能的突发性安全事件制定规范的应急处理流程。

服务内容

应急预案是针对xxx重点信息系统的特点以及可能发生的安全事件，建立完善的应急处置机构、监测预警机制、应急响应流程和应急保障机制，提升xxx重要信息系统的发生突发事件的应急响应处置能力。

应急预案内容将包含制定相应应急响应组织、预防预警机制、事件定义分类、应急响应程序、事件上报机制、应急响应机制、后期处理机制和应急保障机制等内容。具体将分为总体预案和专项预案。

应急预案是以某个需要保护的重要系统、重要设施为具体目标而制定和实施的应急预案。重要系统应急预案是在参考总体预案的基础上，针对某一具体系统的特殊威胁及周边环境进行详细分析，对应急响应中的各个方面做出具体、周密而细致的安排，因而应急预案具有更强的针对性和对现场救援活动的指导性。

服务方式

为更好的制定完善应急预案xxx将采取调研、访谈交流、培训、互动等多种方式建立专项应急预案保障。

访谈:

访谈是指服务人员与xxx的有关人员就本项目所关注的问题进行有针对性的询问和交流的过程，该过程可以帮助评估者了解现状、澄清疑问或获得证据。

检查：

检查是指对服务对象进行观察、调查、评审、分析或核查的过程。与访谈类似，该过程可以帮助xxx了解现状、澄清疑问或获得证据。

分析：

结合xxx丰富的应急预案设计经验，判断与标准要求的符合程度及差异成都，以列表形式给出分析所发现的安全问题以及分析和评价情况。最终为形成有针对性的应急预案做好充分的准备工作。

编制：

结合xxx信息系统实际情况，以及xxx编制应急预案的经验，对业务系统进行分析，整理形成具有可操作性的应急预案。

服务频次

服务期内提供1次。

提交成果

《xxx网络与信息安全突发事件应急预案》

其他xx检查相关服务内容

计算机资产登记造册

对xxx计算机资产进行全面清查和梳理，根据梳理情况，填写计算机资产登记造册。主要内容涵盖如下内容：

非涉密系统（包含终端、服务器）违规处理涉密信息的检查

使用保密局涉密信息核查工具对所有终端进行核查，以及U盘使用情况，清除U盘使用记录。

计算机终端安全防护

- 检查所有计算机终端，确保安装防病毒软件，并更新病毒库；

- 检查所有计算终端，确保补丁及时更新；

全员信息安全意识培训

- 编制安全意识培训资料和方案；

- 确定信息安全意识培训计划；

- 组织开展全员信息安全意识培训；

- 登记信息安全意识培训情况。

信息安全自查

- 根据自查表，开展信息安全自查工作；

- 填写信息安全自查表；

- 上报信息安全自查情况

协助完成的其他信息安全工作

根据xx检查指标，xxx还提供协助完成漏洞整改，所有文档的编制和信息安全事件的应急响应工作。